|  | T.C. KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (İş programı onay işlemi) İş Akış Şeması |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlem / İş Akışı |  | Sorumlular |  | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
| Yüklenicinin onay başvurusu |  | Genel Evrak kayıt memuru |  | Yüklenicinin sunmuş olduğu yazı ve ekinde yer alan iş programının kaydedilmesi |  |
| Gelen evrakın sevk edilmesi |  | 1-Genel Sekreter 2-Genel Sekr. Yrd. |  | Üniversitemize diğer kurum, kuruluş, firma ve şahıslardan gelen yazıların elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi |  |
| Yazı ve eki iş programının ilgili mühendis/mimara sevk edilmesi |  | 1-Daire Başkanı 2-Şube Müdürü |  | Kaydedilen yazı ve eki iş programının kontrol edilmek üzere ilgili personele sevk edilmesi |  |
| İş programı uygun mu? Hayır Evet |  | 1-İlgili Teknik Personel |  | Yüklenici tarafından sunulan iş programının kontrol edilmesi |  |
| İş programında değişiklik yapılması |  | 1-İlgili Teknik Personel |  | Yüklenici tarafından sunulan iş programında gerekli görülen değişikliklerin yapılması | Düzeltilen iş programı |
| İş programının onaya gönderilmesi |  | 1-İlgili mühendis/mimar |  | İş programının onaylanması ve bir nüshasının yükleniciye verilebilmesi amacıyla bildirim yazısı ve eki iş programlarının Daire Başkanlığı Makamına gönderilmesi | Bildirim yazısı ve eki iş programları |
| İş programı ve bildirim yazısı onaylandı mı? Hayır Evet |  | 1-Şube Müdürü 2-Daire Başkanı |  | İş programı uygun değilse ilgili mühendis/mimara geri gönderilmesi, iş programı uygunsa onaylanarak bildirim yazısının imzalanması |  |
| Yükleniciye bildirim |  | 1-Memur |  | Bildirim yazısı ve onaylanan iş programının bir nüshasının yükleniciye teslim edilmesi |  |
| MEVZUAT: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi |  |  |  |  |  |
| HAZIRLAYAN |  |  | ONAYLAYAN |  |  |