|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci    1. Taşınmaz Yönetimi Süreci   7.1.2 Yapım Yönetim Detay Süreci |
| Yapım Yönetim İş Akış Süreci | |
| EVET  **YAPIM**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **SARİ İHALE**  **Mİ?**  1  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  1  **ÖDENEĞİ**  **VAR MI?**  **HAYIR**  **ÖN PROJE VE ÖN MALİYET**  **OLUŞTURULMASI**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **EVET**  **REKTÖRLÜK GÖRÜŞ/ONAY**  **ALINMASI**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **ÖDENEK TALEP EDİLMESİ**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **DPT ONAYI ALINMASI**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **EVET**  **PROJE İHALESİ YAPILACAK**  **MI?**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **HAYIR**  **PROJE İHALESİ**  **SONUÇLANDI MI?**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **UYGULAMA/KESİN PROJESİ**  **OLUŞTURULMASI**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **PROJE İHALESİNİN**  **YAPILMASI**  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK  DB  **EVET**  HAYIR  EVET  HAYIR  Hazırlayan: Onaylayan: Sayfa no: 1 | |




**KESİN MALİYET VE KESİN**

**HESAP OLUŞTURULMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB



**İHALE**

**SONUÇLANDI**

**MI?**

**HAYIR**



**SÖZLEŞME YAPILMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB



**KONTROLLÜK İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB



**SÖZLEŞME YAPILMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

EVET



**KONTROLLÜK İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB



**KABUL VE**

**TESLİM İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB



**KABUL VE TESLİM İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

7

Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

7.1

Taşınmaz Yönetimi Süreci

7.1.2

Yapım Yönetim Detay Süreci

Yapım Yönetim İş Akış Süreci

Hazırlayan:

Onaylayan:

Sayfa

No:

2