|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci
	1. Taşınmaz Yönetimi Süreci

7.1.2 Yapım Yönetim Detay Süreci |
| Yapım Yönetim İş Akış Süreci |
| EVET**YAPIM**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**SARİ İHALE****Mİ?**1YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB1**ÖDENEĞİ** **VAR MI?****HAYIR****ÖN PROJE VE ÖN MALİYET****OLUŞTURULMASI**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**EVET****REKTÖRLÜK GÖRÜŞ/ONAY****ALINMASI**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**ÖDENEK TALEP EDİLMESİ**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**DPT ONAYI ALINMASI**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**EVET****PROJE İHALESİ YAPILACAK****MI?**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**HAYIR****PROJE İHALESİ** **SONUÇLANDI MI?**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**UYGULAMA/KESİN PROJESİ****OLUŞTURULMASI**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**PROJE İHALESİNİN****YAPILMASI**YAPI İŞLERİ VE TEKNİKDB**EVET**HAYIREVETHAYIR Hazırlayan: Onaylayan: Sayfa no: 1 |

**KESİN MALİYET VE KESİN**

**HESAP OLUŞTURULMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

**İHALE**

**SONUÇLANDI**

**MI?**

**HAYIR**

**SÖZLEŞME YAPILMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

**KONTROLLÜK İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

**SÖZLEŞME YAPILMASI**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

EVET

**KONTROLLÜK İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

**KABUL VE**

**TESLİM İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

**KABUL VE TESLİM İŞLERİ**

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DB

7

 Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

7.1

 Taşınmaz Yönetimi Süreci

7.1.2

 Yapım Yönetim Detay Süreci

Yapım Yönetim İş Akış Süreci

Hazırlayan:

Onaylayan:

Sayfa

No:

2