|  | T.C. KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Kesin hesap işlemi) İş Akış Şeması |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlem / İş Akışı |  | Sorumlular |  | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
| Denetim görevlileri ya da kabul komisyonunca kesin metraj ve hesapların hazırlanması |  | 1-Denetim görevlileri 2-Kabul Komisyonu |  | Sözleşme konusu işin geçici kabulünün ya da kabulünün yapılmasından sonra denetim görevlilerince ya da kabul komisyonunca kesin metraj ve hesapların hazırlanmasına başlanılır hizmet işlerinde 60 gün yapım işlerinde ise 6 ay içerisinde idareye teslim edilmesi |  |
| Hazırlanan kesin metraj ve hesapların idare teslim edilmesi |  | 1-Denetim görevlileri 2-Kabul Komisyonu |  | Sözleşme konusu işin hizmet işleri kapsamında olması durumunda 60 gün yapım işleri kapsamında olması durumunda ise 6 ay içerisinde hazırlanan kesin metraj ve hesaplar idareye teslim edilmesi | Kesin metraj ve hesaplar |
| Teslim edilen kesin metraj ve hesapların incelenerek onaya sunulması Hayır |  | 1-İlgili Teknik Personel |  | Teslim edilen kesin metraj ve hesapların ilgili personelce incelenerek gerekli görülen düzeltmelerin yapılması ve hizmet işlerinde 60 gün yapım işlerinde 6 ay içerisinde harcama yetkilisinin onayına sunulması | Onay yazısı |
| Kesin metraj ve hesaplar uygun mu? Evet |  | 1-Daire Başkanı |  | Onaya gönderilen kesin metraj ve hesapların harcama yetkilisince onaylanması ya da gerekli görülen değişikliklerin yapılması için inceleme görevini yerine getiren ilgili personele gönderilmesi |  |
| Kesin hakediş raporunun düzenlenmesi |  | 1-Denetim görevlileri |  | Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra en çok 30 gün içerisinde yapı denetim görevlilerince kesin hakediş raporunun düzenlenmesi | Kesin hakediş raporu |
| MEVZUAT: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40.maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 50. maddesi |  |  |  |  |  |
| HAZIRLAYAN |  |  | ONAYLAYAN |  |  |